永州市冷水滩区老火车站片区

城市更新项目

现场踏勘工作手册

（版本号：V2.0）

编制单位：永州市冷水滩区老火车站片区城市更新项目组

编制日期：2026年9月6日

版本记录

| 版本号 | 日期 | 修改内容 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.10 | 2026年9月6日 | 初始版本，包含12类调查的详细内容、流程、表格、照片要求、注意事项 | 项目组 |
| V2.0 | 2026年9月7日 | 调整格式，转化为表格 | 项目组 |

一、现场踏勘概述

现场踏勘是城市更新项目的基础性工作，目的是全面掌握片区现状，识别问题和资源，为城市体检、片区策划、实施方案编制提供真实、准确、完整的基础数据。

本次现场踏勘按"分组分类、逐栋核实、图文并茂、数据可追溯"的原则开展，分为12类调查类型，每类调查有明确的调查内容、表格模板、照片要求和注意事项。

所有调查数据使用统一的小区、建筑、单位完整名称，确保后续GIS整合、项目关联、数据对比时不出现名称不一致的问题。

二、调查类型分类

| 序号 | 调查类型 | 负责组 | 调查深度 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老旧小区调查 | 老旧小区组 | 逐栋 | 小区基本信息表、楼栋问题统计表、配套设施统计表、改造需求表 |
| 2 | 闲置建筑调查 | 片区策划组 | 逐栋 | 闲置建筑调查表（含现状、资源条件、利用建议） |
| 3 | 历史建筑/传统风貌建筑调查 | 片区策划组 | 逐处 | 历史建筑调查表（含价值特色、保护利用建议） |
| 4 | 公共服务设施调查 | 片区策划组 | 逐处 | 教育/医疗/养老/文化/体育/社区服务设施调查表 |
| 5 | 市政基础设施调查 | 片区策划组 | 逐路段/小区 | 市政基础设施现状表、老旧管网问题清单 |
| 6 | 道路交通调查 | 片区策划组 | 逐道路/停车场 | 道路现状表、停车场调查表、交通问题清单 |
| 7 | 绿化景观调查 | 片区策划组 | 逐处 | 公园绿地调查表、广场/滨水空间调查表、古树名木调查表 |
| 8 | 商业商务调查 | 片区策划组 | 逐街区/市场 | 商业街调查表、市场调查表、写字楼/酒店调查表 |
| 9 | 工业用地调查 | 片区策划组 | 逐厂区 | 老旧厂区调查表（含现状、资源条件、搬迁可能性） |
| 10 | 违章建筑调查 | 老旧小区组+片区策划组 | 逐处 | 违章建筑调查表 |
| 11 | 安全隐患调查 | 老旧小区组+片区策划组 | 逐处 | 危房/消防隐患/内涝点/其他安全隐患调查表 |
| 12 | 人口与社会调查 | 老旧小区组 | 逐社区/抽样 | 社区人口与社会调查表、居民访谈记录表、居民诉求汇总表 |

三、各类调查详细内容

（一）老旧小区调查（重点，逐栋）

调查目的：全面掌握老旧小区现状，为改造方案和投资估算提供依据。

基本信息来源：社区提供的小区名单和基本情况表、住建局老旧小区改造台账、三调数据、GIS现状建筑图层。如无资料，待现场调查确认。

1. 调查内容

（1）小区基本信息：名称、地址、所属社区、四至范围、占地面积、总户数、总人口、建成年代、产权单位、物业管理情况、是否已改造

（2）楼栋情况（逐栋）：栋号、单元数、层数、户数、结构类型、建筑质量、建成年代、产权情况、存在问题（结构安全/楼道安全/围护安全/非成套/管线破损/适老化/数字化）

（3）基础设施：供水、排水、供电、燃气、道路、照明

（4）公共服务：停车、电动自行车充电、绿地广场、环卫、物业、智慧化

（5）安全隐患：危房、消防隐患、内涝点、违章建筑

（6）改造需求：居民最希望改造的内容、出资意愿、特殊群体需求

2. 表格设计

表1-1：小区基本信息表（1页/小区）

表1-2：小区楼栋问题统计表（逐栋，对应街道社区调研表格模板表1）

表1-3：小区配套设施问题统计表（对应街道社区调研表格模板表2）

表1-4：小区改造需求与居民意愿调查表

3. 照片要求

每小区至少8张：入口、整体、典型楼栋正面、典型问题、基础设施、公共空间、周边配套、特色/历史元素。每栋典型问题1张。

4. 注意事项

逐栋调查，不能只看小区整体；对照老旧小区改造内容清单逐项核实；安全隐患类优先记录；居民访谈覆盖不同人群。

（二）闲置建筑调查

调查目的：掌握片区内闲置建筑资源，为功能置换、产业导入、项目策划提供依据。

基本信息来源：国资委闲置国有资产清单、街道社区提供的企业闲置建筑信息、三调数据、GIS现状建筑图层。如无资料，待现场调查确认。

1. 调查内容

（1）基本信息：建筑名称、地址、所属社区、具体地点、建筑类型（厂房/仓库/办公/商业/住宅/其他）

（2）现状情况：现状用途（闲置/半闲置/临时使用）、现状干什么、建筑面积、占地面积、层数、建筑质量、结构类型、建成年代、产权单位、管理单位、使用状况

（3）资源条件：可以用于做什么（商业/办公/文化/创意产业/居住/公共服务/其他）、改造可行性、改造难度、政策限制

（4）计划与建议：计划干什么、更新建议、优先级、预期效益

2. 表格设计

表2-1：闲置建筑调查表（1页/栋）

3. 照片要求

每栋至少4张：整体外观、入口、内部空间、周边环境。

4. 注意事项

进入内部查看时注意安全；确认产权关系；记录临时使用情况；与周边功能联动分析可利用方向。

（三）历史建筑/传统风貌建筑调查

调查目的：掌握历史文化资源底数，为保护利用、文化传承提供依据。

基本信息来源：住建局历史文化保护规划、文旅广体局文物保护单位清单、街道社区提供的老地名历史故事。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：基本信息（名称、地址、保护级别、建成年代、建筑类型）、现状情况（面积、层数、结构、质量、保存状况、现状用途、产权）、价值特色（历史/艺术/科学/文化价值、特色元素）、保护与利用（保护范围、已采取措施、存在问题、活化利用建议）。

表格：表3-1 历史建筑/传统风貌建筑调查表（1页/处）

照片：每处至少6张（整体外观、正面、特色细节、内部空间、周边环境、保护标志）

注意事项：仔细记录特色元素和细部构造；确认保护级别；记录与周边历史环境的关系；注意未认定但有保护价值的建筑。

（四）公共服务设施调查

调查目的：掌握公共服务设施配置情况，评估服务覆盖率，识别设施缺口。

基本信息来源：教育局/卫健委/民政局/文旅广体局等部门设施台账、各专项规划、GIS平台POI数据。如无资料，待现场调查确认。

调查内容（按设施类型）：教育设施（幼儿园/小学/中学，名称、位置、办学性质、班级数、学位数、在校学生数、面积、服务范围）；医疗卫生设施（医院/社区卫生服务中心/诊所，等级、床位数、服务人口、科室）；养老设施（养老院/日间照料中心，床位数、运营主体、收费标准、入住率）；文化设施（文化活动中心/图书馆，面积、功能配置、开放时间）；体育设施（体育中心/运动场/足球场，面积、活动项目、开放情况）；社区服务设施（社区服务中心/党群服务中心，面积、功能配置）。

表格：表4-1 教育设施调查表、表4-2 医疗卫生设施调查表、表4-3 养老设施调查表、表4-4 文化体育设施调查表、表4-5 社区服务设施调查表

照片：每处至少2张（外观、入口/内部）

注意事项：核实设施是否真实运营；记录服务范围和实际服务人口；区分公办/民办/普惠；关注设施共享开放情况。

（五）市政基础设施调查

调查目的：掌握市政基础设施现状，识别老化、破损、缺口问题。

基本信息来源：城管局老旧管网台账、燃气公司/自来水公司管网资料、住建局基础设施更新改造实施方案。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：供水（方式、管网材质/管径/年代/老化、水压、漏损、二次供水）；排水（雨污分流/合流、管网老化、堵塞/积水、污水收集率、泵站）；燃气（有无市政燃气、管网老化、安全隐患、瓶装气使用）；电力（管网老化/私搭乱接、变压器位置/容量）；通信（四网合一改造、通信管线、基站）；道路（等级、宽度、路面状况、破损、积水、照明、无障碍）；照明（路灯有无/类型/损坏率）；环卫（垃圾收集点/转运站/公厕位置、数量、服务范围、状况）。

表格：表5-1 市政基础设施现状调查表（按小区/路段）、表5-2 老旧管网问题清单

照片：每个问题点1张（管网外露/破损/积水/堵塞等）

注意事项：管网资料以部门提供为准，现场主要核实可见部分和问题点；记录管网走向的明显标志（井盖/阀门）；安全隐患类优先记录。

（六）道路交通调查

调查目的：掌握道路交通现状，识别交通问题，优化交通组织。

基本信息来源：自然资源局综合交通专项规划、交通运输局公交站点台账、城管局停车设施数据、交警支队交通拥堵点清单。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：道路（名称、等级、宽度、车道数、路面状况、交叉口形式、信号灯、拥堵情况）；停车场（位置、类型、泊位数、收费标准、经营主体、使用率、缺口）；公交站点（位置、名称、线路数、候车设施、服务范围）；交通问题（拥堵点、事故多发点、断头路、瓶颈路段、停车难、非机动车道缺失）；慢行系统（步行道、自行车道、无障碍设施、过街设施）。

表格：表6-1 道路现状调查表、表6-2 停车场调查表、表6-3 公交站点调查表、表6-4 交通问题清单

照片：每条道路1-2张，每个问题点1张

注意事项：高峰时段观察交通拥堵情况；记录停车实际使用率；关注慢行系统连续性和无障碍。

（七）绿化景观调查

调查目的：掌握绿化景观资源，识别绿化缺口和提升空间。

基本信息来源：城管局公园绿地台账、自然资源局控规绿地系统、GIS绿地图层。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：公园绿地（名称、位置、类型、面积、服务范围、设施配置、开放情况、使用状况、存在问题）；广场（名称、位置、面积、功能、使用状况、存在问题）；滨水空间（位置、长度、宽度、亲水性、设施、使用状况、存在问题）；古树名木（位置、树种、树龄、保护级别、生长状况、保护措施）；道路绿化（道路名称、绿化形式、行道树种、生长状况、绿带宽度）；小区绿化（小区名称、绿地率、绿化质量、养护状况、存在问题）。

表格：表7-1 公园绿地调查表、表7-2 广场/滨水空间调查表、表7-3 古树名木调查表、表7-4 绿化问题清单

照片：每处公园/广场至少2张，古树名木1张

注意事项：核实公园是否真实开放；记录使用人群和使用时段；关注绿化养护状况。

（八）商业商务调查

调查目的：掌握商业商务业态分布，识别商业活力和问题，为商业策划提供依据。

基本信息来源：商务局老旧商业街区/市场清单、GIS平台POI数据。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：商业街（名称、位置、长度、业态类型、店铺数量、空置率、经营状况、人流、存在问题）；市场（名称、位置、类型、面积、摊位数量、经营状况、存在问题、改造需求）；写字楼（名称、位置、建筑面积、层数、入住率、租金、企业类型、存在问题）；酒店（名称、位置、星级/档次、房间数、入住率、经营状况）；沿街商业（主要道路沿街商铺业态分布、空置情况）。

表格：表8-1 商业街调查表、表8-2 市场调查表、表8-3 写字楼/酒店调查表、表8-4 商业业态分布表

照片：每条商业街2-3张，每个市场/写字楼1-2张

注意事项：高峰时段观察人流和经营状况；记录空置店铺数量和位置；区分主力店和零散商铺。

（九）工业用地调查

调查目的：掌握老旧厂区和工业用地现状，为产业升级、功能置换提供依据。

基本信息来源：科工局老旧厂区清单、自然资源局三调数据、街道社区提供的企业信息。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：基本信息（厂区名称、地址、用地面积、建筑面积、建成年代、产业类型、企业名称、产权单位）；现状情况（生产状况、职工人数、用地效率、建筑质量、存在问题）；资源条件（工业遗产价值、改造可行性、可利用方向、政策限制）；搬迁可能性（企业搬迁意愿、搬迁难度、安置需求、时间预期）。

表格：表9-1 老旧厂区调查表（1页/厂区）

照片：每厂区至少4张（大门、整体、主要厂房、特色/问题）

注意事项：进入厂区需征得企业同意；注意安全生产；记录工业遗产特色元素；与企业管理人员访谈了解搬迁意愿。

（十）违章建筑调查

调查目的：掌握违章建筑底数，为拆除、整治、更新提供依据。

基本信息来源：街道社区违章建筑台账、城管局执法记录。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：位置、面积、类型（加建/搭建/占用公共空间/住改商/其他）、建设时间、当事人、使用情况、处理情况（已拆除/待拆除/已处罚/历史遗留）、居民反映、拆除难度。

表格：表10-1 违章建筑调查表

照片：每处1-2张

注意事项：区分历史遗留和新增违建；记录居民反映强烈的点位；注意安全，避免与当事人冲突。

（十一）安全隐患调查

调查目的：掌握各类安全隐患，为安全整治和更新优先级提供依据。

基本信息来源：住建局危房鉴定数据、消防支队消防隐患台账、城管局易涝积水点台账、应急管理局风险点清单。如无资料，待现场调查确认。

调查内容：危房（位置、栋号、鉴定等级C/D级、面积、户数、鉴定机构、鉴定时间、处理建议）；消防隐患（位置、类型、严重程度、责任单位、整改情况）；内涝点（位置、积水深度、影响范围、成因、治理情况）；其他安全隐患（地质灾害、边坡、挡土墙、危险广告牌等）。

表格：表11-1 安全隐患调查表（分类）

照片：每处1-2张

注意事项：安全隐患类优先调查和记录；核实鉴定报告的有效性；记录隐患的动态变化。

（十二）人口与社会调查

调查目的：掌握人口结构和社会特征，了解居民诉求，为更新策略提供依据。

基本信息来源：公安局/统计局人口数据、民政局特殊群体台账、街道社区人口资料。如无资料，待现场调查和访谈确认。

调查内容：人口结构（户数、户籍人口、常住人口、年龄结构0-14/15-59/60+/65+、租住人口、流动人口）；特殊群体（低保户、特困户、残疾人、独居老人、高龄老人数量及分布）；居民诉求（最关心的问题、最希望改造的内容、出资意愿、对更新的态度、反对改造的原因）；社会网络（社区组织、业委会、物业、志愿者、社区活动）；搬迁意愿（涉及拆迁/征收区域的居民搬迁意愿、补偿诉求、安置需求）。

表格：表12-1 社区人口与社会调查表、表12-2 居民访谈记录表、表12-3 居民诉求汇总表

照片：社区活动、居民生活场景（需征得同意）

注意事项：人口数据以部门和社区提供为准，现场主要核实和访谈；居民访谈要抽样，覆盖不同人群；注意保护居民隐私，敏感信息脱敏；记录不同小区、不同人群的诉求差异。

四、与现场调研小工具的结合

本次现场踏勘充分利用已开发的现场调研工具V2.0和GIS平台V2.1，提高调查效率和数据质量。

（一）现场调研工具V2.0

功能：部门/街道/社区资料调取清单、项目现场核实（语音/拍照/备注/GPS定位）、导出报告。

使用方式：

1. 现场调查时，用手机打开现场调研工具

2. 选择调查类型，填写调查表

3. 拍摄照片，自动记录GPS位置

4. 语音备注补充文字描述

5. 调查结束后导出报告，汇总到电脑

（二）GIS平台V2.1

功能：地图浏览（高德/天地图，卫星/街道）、边界显示（片区/社区）、POI查询、地名标注、人工标注、分析图生成。

使用方式：

1. 现场定位，确认调查点位置

2. 查询周边POI和已有资料

3. 人工标注新发现的问题点和资源点

4. 拍照记录，与GIS点位关联

（三）工作流程

1. 出发前：在GIS平台中确认调查范围和路线，打印调查表和影像图

2. 现场调查：用现场调研工具填写调查表、拍照、语音备注、GPS定位；用GIS平台确认位置、查询周边信息

3. 每天结束：导出当天调查数据，整理照片，汇总到电脑

4. 全部结束：数据录入GIS平台，生成现状分析图，问题清单

五、数据整理与汇总要求

（一）名称规范

1. 所有调查表中的小区、建筑、单位名称必须填写完整全称，不得使用简称、俗称、缩写

2. 同一对象在不同表格中名称必须完全一致

3. 如遇名称有歧义，应向社区工作人员确认并备注官方名称

（二）照片命名规范

照片命名规则：小区完整名称_日期_序号.jpg

例：白竹亭社区XX小区_20260910_01.jpg

问题点照片命名：小区完整名称_问题类型_序号.jpg

例：白竹亭社区XX小区_外墙脱落_01.jpg

（三）数据汇总

1. 每天调查结束后，各组整理当天调查表和照片，交组长汇总

2. 发现遗漏或疑问，第二天安排补勘

3. 全部调查结束后，统一录入GIS平台和Excel台账

4. 按调查类型分类汇总，生成现状分析图和问题清单

5. 所有数据可追溯到具体调查表和照片

（四）质量检查

1. 调查表填写完整性检查（必填项是否填写）

2. 名称一致性检查（同一对象在不同表格中名称是否一致）

3. 照片与调查表对应检查（每张照片是否有关联的调查记录）

4. GPS点位准确性检查（调查点位置是否在片区范围内）

5. 数据逻辑一致性检查（如总户数=各楼栋户数之和）

六、配套文件清单

| 序号 | 文件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_工作计划与分工 | V1.0 | 工作计划、分组分工、前期准备、注意事项 |
| 2 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_部门资料收集清单 | V1.0 | 各部门资料调取清单 |
| 3 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_街道社区资料调取与座谈函件 | V1.0 | 致三个街道的函件，含资料调取清单、座谈提纲、现场踏勘配合要求 |
| 4 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_街道社区调研表格模板 | V1.0 | 4张标准化调研表格 |
| 5 | 老火车站片区_现场调研与踏勘_现场踏勘工作手册 | V1.0 | 本文件，12类调查的详细内容 |