永州市冷水滩区老火车站片区

城市更新项目

现场调研与资料调取指导手册

（部门函调 + 街道社区座谈 + 现场踏勘）

二〇二六年九月

修改记录

| 版本 | 日期 | 修改内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-xx | 初版生成，包含部门资料调取清单、街道社区调研、现场踏勘清单、调研流程四大部分。 |
| V2.0 | 2026-09-06 | 第一部分大改：10个部门全称，新增第三次全国国土调查、国资委、水利局；资料归属修正（城市更新专项规划/体检报告/住房发展规划/历史文化保护规划→住建局，违章建筑→街道社区，停车设施/老旧管网/老旧泵站→城管局，消防栓→水务公司）；去掉重要程度标记改用序号；每项标注文件格式要求。 第二部分重写：街道社区合并为联合座谈，分收集资料（6类）/了解诉求（4方面）/配合踏勘（3方面）三大块，每项标注"是否有此资料"，标准模板表格用户附后。 第三、四部分保留原有内容。 排版：正式公文格式，黑体标题+宋体正文，表格表头浅蓝底色。 |

第一部分  部门资料调取清单

原则：只向部门索要他们能提供的文件、图纸、台账、批复等正式资料。需要现场核实的内容不在此列，详见第三部分。各项资料按序号排列，标注文件格式要求。

一、主要部门（10个）

（一）永州市自然资源和规划局

对接方向：国土空间规划、控规、用地、地籍、影像、地形、三调

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永州市国土空间总体规划 | 涉及片区的功能定位、用地布局、三条控制线、重大设施布局。要求提供批复文本PDF+规划图纸PDF+矢量数据（Shapefile/GeoJSON）。 |
| 2 | 老火车站片区控制性详细规划 | 控规文本+分图图则+矢量数据，核实版本是否最新、是否已批复。要求提供文本PDF+图则PDF+用地红线CAD（DWG）+指标Excel。 |
| 3 | 第三次全国国土调查数据及年度变更调查数据 | 片区范围内地类、面积、分布数据。要求提供三调原始数据库（GDB）+变更调查Excel+地类图斑矢量（Shapefile）。 |
| 4 | 综合交通专项规划 | 涉及片区的道路网络等级、交叉口规划、交通设施布局、轨道交通预留。要求提供文本PDF+图纸PDF+道路红线CAD。 |
| 5 | 片区现状高清影像图 | 最新航拍影像，要求提供TIFF/IMG格式带坐标信息（WGS84/CGCS2000），分辨率优于0.5米。可补充2010、2015、2020年历史影像做对比。 |
| 6 | 片区现状高清地形图 | CAD格式，含等高线、标高、现状地物、道路、建筑、管线。要求提供DWG格式（2010版及以下兼容），含高程点和等高线。 |
| 7 | 现状用地数据 | GIS矢量数据，各地块用地性质（GB/T 21010-2017）、面积、权属单位。要求提供Shapefile/GeoJSON格式，属性表完整。 |
| 8 | 土地权属数据 | 国有/集体土地权属、宗地划分、已出让/划拨情况、土地使用证信息。要求提供宗地矢量（Shapefile）+权属台账Excel。 |
| 9 | 闲置土地清单 | 片区范围内闲置土地位置、面积、闲置原因、闲置时间、处置情况。要求提供清单Excel+位置矢量（Shapefile/KML）。 |
| 10 | 低效用地清单 | 片区范围内低效用地位置、面积、用地性质、再开发潜力评估。要求提供清单Excel+位置矢量。 |

（二）永州市住房和城乡建设局

对接方向：城市更新、住房发展、历史文化保护、危房、老旧小区、市政基础设施、房屋权属

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永州市城市更新专项规划 | 专项规划全文+图纸+项目清单，含片区定位、更新策略、更新单元划分、项目库。要求提供批复文本PDF+图纸PDF+项目清单Excel。 |
| 2 | 永州市城市体检报告 | 57项指标Excel原始数据+附图矢量，含生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8大维度评价结论及问题清单。要求提供报告PDF+指标Excel+附图矢量。 |
| 3 | 永州市住房发展规划 | 住房供应总量、结构、布局，老旧小区改造规模与时序，保障性住房布局。要求提供文本PDF+图纸PDF+项目清单Excel。 |
| 4 | 历史文化保护规划 | 历史建筑、历史文化街区、传统风貌建筑名单及保护范围、建设控制地带、修缮要求。要求提供文本PDF+保护范围矢量（Shapefile）+名单Excel。 |
| 5 | 危房鉴定数据 | 片区内C/D级危房及疑似危房的位置、面积、结构、年代、鉴定等级、鉴定机构、鉴定时间。要求提供鉴定报告PDF+清单Excel+位置矢量。 |
| 6 | 老旧小区改造计划 | 本片区已改造/正在改造/计划改造的小区清单及改造内容、投资、工期。要求提供清单Excel（含小区名称、地址、户数、改造内容、投资、年份）。 |
| 7 | 加装电梯数据 | 片区内已加装电梯数量、位置、4-6层住宅清单、加装条件评估、补贴政策。要求提供清单Excel。 |
| 8 | 基础设施更新改造实施方案 | 已有PDF（267页），需提取86个项目完整Excel清单+附表，含供水、排水、燃气、电力、道路、照明等改造项目位置、内容、投资、工期。要求提供项目清单Excel+位置矢量。 |
| 9 | 住建系统十五五期间对该区域的项目清单及建设内容 | 住建系统"十五五"期间涉及本片区的老旧小区改造、市政基础设施、公共服务设施、住房保障等项目清单。要求提供项目清单Excel（含项目名称、位置、内容、投资、工期、责任单位）。 |
| 10 | 房屋权属关系相关资料 | 片区内公房、单位自管房、房改房、廉租房、公租房等权属情况，产权单位、管理单位、使用状况。要求提供权属台账Excel。 |

（三）永州市城市管理和综合执法局

对接方向：环境卫生、停车设施、市政老旧管网、老旧泵站、环卫设施

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生专项规划 | 垃圾收集、转运、处理设施布局，垃圾分类规划，公厕布局。要求提供文本PDF+图纸PDF+设施清单Excel。 |
| 2 | 停车设施数据 | 片区内公共停车场位置、泊位数量、收费标准、经营主体；路内停车泊位位置、数量、收费时段。要求提供清单Excel+位置矢量（Shapefile/KML）。 |
| 3 | 老旧管网现状及改造计划 | 片区内给水、排水、燃气、电力、电信老旧管网走向、管径、材质、建成年代、漏损情况、改造计划。要求提供管网CAD（DWG）+台账Excel。 |
| 4 | 老旧泵站清单 | 片区内雨水泵站、污水泵站位置、规模、建成年代、运行状况、改造需求。要求提供清单Excel+位置矢量。 |
| 5 | 环卫设施数据 | 垃圾转运站、公厕、垃圾分类收集点、环卫工作站位置、数量、服务范围。要求提供清单Excel+位置矢量。 |

（四）永州市教育局

对接方向：教育设施布局、统计数据、改造计划

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育设施专项规划 | 幼儿园、小学、中学布局及学位配置规划，服务半径划分，新建/改扩建学校计划。要求提供文本PDF+图纸PDF+学校清单Excel。 |
| 2 | 片区教育设施统计数据 | 片区内各幼儿园、小学、中学位置、规模（班级数、学位数）、在校学生数、办学性质（公办/民办）、招生范围、占地面积、建筑面积。要求提供统计Excel+位置矢量。 |
| 3 | 本片区教育设施改造计划 | 薄弱学校改造、扩容提质、运动场改造、校舍安全等项目清单及内容、投资、工期。要求提供项目清单Excel。 |

（五）永州市卫生健康委员会

对接方向：医疗卫生设施布局、统计数据、改造计划

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗卫生设施专项规划 | 医院、社区卫生服务中心、诊所布局规划，服务半径划分，床位数配置标准。要求提供文本PDF+图纸PDF+机构清单Excel。 |
| 2 | 片区医疗卫生设施统计数据 | 片区内各医院、社区卫生服务中心、诊所位置、等级、床位数、服务人口、科室设置、运营状况、占地面积、建筑面积。要求提供统计Excel+位置矢量。 |
| 3 | 本片区医疗卫生设施改造计划 | 社区卫生服务中心提质、基层医疗设施完善、公共卫生设施建设等项目清单。要求提供项目清单Excel。 |

（六）永州市民政局

对接方向：养老服务、社区服务、社会福利

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养老服务设施专项规划 | 养老院、日间照料中心、养老服务站、嵌入式养老机构布局规划，床位数配置标准，服务半径。要求提供文本PDF+图纸PDF+设施清单Excel。 |
| 2 | 养老机构及日间照料中心数据 | 片区内养老院、日间照料中心、养老服务站位置、床位数、运营主体（公办/民办/公建民营）、收费标准、服务人群、入住率。要求提供清单Excel+位置矢量。 |
| 3 | 社区服务设施配置 | 各社区服务中心位置、面积、功能配置（党群服务、政务服务、文化活动、卫生计生、养老助残等）、运营状况。要求提供清单Excel+位置矢量。 |

（七）永州市消防救援支队

对接方向：消防设施布局、消防站数据

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施专项规划 | 消防站布局规划、消防通道规划、消防供水规划、消防装备配置标准。要求提供文本PDF+图纸PDF+消防站清单Excel。 |
| 2 | 消防站数据 | 片区内及周边消防站位置、管辖范围、装备配置、人员编制、出警时间。要求提供清单Excel+位置矢量。 |

（八）永州市水利局

对接方向：防洪排涝

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防洪排涝专项规划 | 防洪标准、排涝分区、排涝泵站布局、防洪堤线、内涝风险点、防洪应急预案。要求提供文本PDF+图纸PDF+泵站清单Excel+风险点矢量。 |

（九）永州市人民政府国有资产监督管理委员会

对接方向：闲置国有资产、市属企业闲置资产

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闲置公共建筑台账 | 片区内市属国有闲置公共建筑位置、面积、产权单位、现状用途、闲置原因、闲置时间、处置意向。要求提供台账Excel+位置矢量。 |
| 2 | 市属企业闲置建筑及土地清单 | 片区内市属国有企业闲置厂房、仓库、办公用房、土地位置、面积、产权、现状、处置意向。要求提供清单Excel+位置矢量。（注：老火车站片区可能涉及铁路系统资产，需另行对接铁路部门；集体企业和民营企业闲置资产需通过街道社区了解） |

（十）永州市公安局 / 永州市统计局

对接方向：人口、户籍数据

| 序号 | 资料名称 | 需获取的具体内容与格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人口资料 | 分社区：居住户数、户籍人口、常住人口、老年人口（60岁以上/65岁以上）、租住人口、流动人口、人口结构（年龄/性别/学历）。要求提供统计Excel，数据年份统一，口径标注清楚。 |

二、建议咨询的部门（非必须，视情况了解）

以下部门不一定有完整资料，可在走访主要部门时顺带咨询，或电话了解：

| 部门 | 建议咨询内容 |
| --- | --- |
| 永州市发展和改革委员会 | 各部门"十五五"期间涉及本片区的建设项目计划汇总、重大项目立项信息 |
| 永州市商务局 | 商业网点规划、重点市场经营数据、农贸市场布局 |
| 各专项规划编制单位 | 涉及本片区的交通、市政、公服等专项规划具体要求、规划范围、实施时序 |
| 体检报告编制单位 | 57项指标Excel原始数据+附图矢量、指标计算口径、问题清单详细说明 |
| 水务公司/自来水公司 | 片区内给水管网详细走向、管径、阀门、消防栓位置、供水压力、漏损点（消防栓一般在水务公司） |
| 燃气公司 | 片区内燃气管网走向、管径、调压站位置、建成年代、安全隐患点 |
| 电力公司 | 片区内电力管网走向、变电站位置、配电设施、老旧线路改造计划 |

第二部分  街道与社区调研

街道和社区是城市更新工作的第一线，所有改造项目申报、计划上报、居民协调都经过他们之手，对辖区情况最了解。建议组织街道和社区联合座谈，以收集资料、了解情况、了解诉求为主，同时为后续现场踏勘做准备。以下资料请街道社区尽量提供原件或已有台账，不需要专门整理，有相关或相近的资料都可以提供。

一、需要收集的资料清单

以下资料类型请街道社区确认是否有，如有请尽量提供原件或电子件，不需要重新整理。具体收集表格模板附后。

（一）小区基础资料

● 各小区基本情况表：小区名称、地址、所属社区、户数、楼栋数、建成年代、产权单位、物业管理情况。是否有此资料？

● 小区逐栋台账：每个小区的楼栋数、单元数、层数、结构类型、建筑质量、产权情况。是否有此资料？

● 小区基础设施现状：供水方式、排水（雨污分流/合流）、供电、燃气有无、道路、照明、环卫、消防情况。是否有此资料？

● 小区物业情况：有无物业、物业用房、门卫、物业费标准、业委会成立情况、收缴率、监控设施。是否有此资料？

● 小区改造历史：各小区是否已改造、改造年份、改造内容、资金来源、居民出资情况。是否有此资料？

（二）社区基础资料

● 社区情况汇总表：各社区面积、人口户数、包含小区数量、辖区单位、社区工作力量、存在的主要问题。是否有此资料？

● 人口资料：分社区居住户数、户籍人口、常住人口、老年人口（60+/65+）、租住人口、流动人口。数据年份和口径请标注清楚。是否有此资料？

● 特殊群体台账：低保户、特困户、残疾人、独居老人数量及主要分布小区（脱敏统计）。是否有此资料？

● 社区服务设施配置：各社区服务中心位置、面积、功能配置、运营状况。是否有此资料？

● 社区历史与文化：老地名、特色街巷、历史故事、传统风貌建筑、非物质文化遗产。是否有相关文字或图片资料？

（三）违章建筑信息

● 违章建筑台账：辖区内违章建筑位置、面积、类型、建设时间、当事人、处理情况（已拆除/待拆除/已处罚/历史遗留）。由街道城管中队或社区提供。是否有此台账？

● 小区内私搭乱建情况：各小区内私搭乱建的分布、数量、典型情况，居民反映强烈的违建点位。是否有相关记录？

（四）已开展及拟开展的更新项目

● 老旧小区改造项目清单：已改造/正在改造/计划改造的老旧小区清单，含小区名称、改造年份、改造内容、投资金额、资金来源、工期、实施单位。所有要改造的项目、报的计划都经过街道社区之手，请尽量提供完整清单。是否有此资料？

● 已开展的环境整治项目：已实施的道路整治、绿化提升、外立面改造、照明改造等环境整治项目清单及内容。是否有此资料？

● 基础设施改造项目：供水、排水、燃气、电力、通信等基础设施改造项目清单，含位置、内容、投资、工期。是否有此资料？

● 上级已安排及拟安排项目：上级部门已下达或拟下达涉及本片区的项目，含项目名称、来源渠道、内容、投资、时间节点、责任单位。是否有相关通知或计划文件？

● 项目申报材料：各类项目的申报材料、实施方案、可研报告、初步设计等。是否有相关文件？

● 加装电梯数据：已加装电梯数量、位置、4-6层住宅清单、加装条件评估、补贴政策。是否有此资料？

（五）相关规划和体检资料

说明：城市体检、专项规划等正式资料主要向对应部门调取，但街道社区作为基层单位，可能有相关反馈意见、涉及本辖区的具体内容等，可顺带了解是否有相关资料。

● 城市体检相关资料：城市体检报告中涉及本街道/社区的内容，指标数据、问题清单、整改建议。街道社区作为基层单位，可能有详细资料或反馈意见。是否有此资料？

● 城市更新专项规划相关资料：城市更新专项规划中涉及本片区的内容，更新单元划分、更新策略、项目库。是否有相关文件或图纸？

● 片区体检和策划资料：是否有针对本片区的体检报告、策划方案、前期研究等资料？如有请提供。

● 各类专项规划相关内容：综合交通、环境卫生、公共服务设施、住房发展、历史文化保护等专项规划中涉及本片区的内容。是否有相关文件？

● 街道社区规划和计划：街道国民经济和社会发展计划、社区发展规划、年度工作计划等。是否有相关文件？

（六）其他资料

● 企业闲置建筑信息：辖区内集体企业、民营企业闲置厂房、仓库、办公用房位置、面积、产权、现状、处置意向。是否有相关信息？

● 房屋权属情况：辖区内公房、单位自管房、房改房、廉租房、公租房等权属情况，产权单位、管理单位、使用状况。是否有相关台账？

● 危房及安全隐患信息：辖区内疑似危房、安全隐患建筑、消防隐患点、内涝点等位置和情况。街道社区在第一线掌握的信息最全面，请尽量提供。是否有相关记录？

● 街道建设项目计划：街道牵头或涉及的各类建设项目清单，含项目名称、位置、内容、投资、工期。是否有此资料？

● 其他相关资料：街道社区认为与城市更新相关的其他资料，如居民意见汇总、信访记录、12345热线反映问题等。如有请提供。

二、需要了解的情况和诉求

通过座谈了解街道社区的工作重点、上级项目安排、居民诉求和推进难点，这些信息对策划方案至关重要。

（一）街道社区工作重点和计划

● 当前街道社区在城市更新、老旧小区改造方面的工作重点是什么？

● 已开展了哪些工作？进展如何？取得了哪些成效？

● 下一步工作计划是什么？有哪些拟推进的项目？

● 街道社区在城市更新中的角色和权限有哪些？需要哪些支持？

（二）上级项目安排

● 上级部门已安排或拟安排涉及本片区的项目有哪些？

● 项目来源渠道是什么？（中央/省/市/区资金，专项债，PPP等）

● 项目的时间节点、申报要求、竞争情况如何？

● 有哪些项目是街道社区正在争取或拟申报的？

● 上级对本片区有什么定位和要求？

（三）居民诉求

● 居民反映最集中的问题是什么？（供水、排水、停车、物业、安全、环境等）

● 不同小区、不同人群的诉求有什么差异？

● 居民对城市更新和老旧小区改造的意愿如何？支持度怎样？

● 居民出资意愿如何？能接受的出资比例是多少？

● 居民最希望改造的内容是什么？最担心的问题是什么？

● 特殊群体（老人、残疾人、低保户、租户）有哪些特殊需求？

（四）推进难点

● 推进城市更新和老旧小区改造的主要困难是什么？

● 产权协调方面有哪些难点？（单位产权、公房、私房混合等）

● 资金筹措方面有哪些困难？居民出资、社会资本参与情况如何？

● 居民意见统一方面有哪些问题？反对改造的原因是什么？

● 有哪些历史遗留问题需要解决？

● 物业管理方面有哪些痛点？

三、配合现场踏勘

街道社区的配合是现场踏勘顺利进行的关键，首先要确认基础信息，然后协调带路和联系相关方。

（一）基础信息确认

● 确认各小区的准确名称、范围、边界（避免"有名无实"或"有实无名"）

● 确认小区与社区的对应关系，特别是边界交叉区域

● 确认疑似危房、重点问题小区的准确位置

● 确认单位大院、企业厂区的准确范围和产权单位

● 确认历史建筑、文保单位、传统街巷的准确位置

● 核实已有资料中小区名称、地址的准确性，补充缺失信息

（二）协调配合

● 安排社区工作人员带路，熟悉小区内部情况

● 联系小区物业、业委会、单位产权人，协调进入小区内部

● 协调进入重点建筑、疑似危房内部查看

● 联系知情居民、老住户了解小区历史和问题

● 协调厂区、铁路等特殊区域的进入

（三）现场核实

● 核实已有资料的准确性，发现不一致的当场记录

● 补充资料中缺失的信息（建筑质量、基础设施状况等）

● 记录现场发现的新问题、新情况

● 拍摄现场照片，每个小区至少4张（入口、整体、典型问题、周边）

● 用GPS或GIS平台记录每个调查点的经纬度

第三部分  现场踏勘清单

一、踏勘前准备

| 准备事项 | 具体要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 片区影像图 | 打印高清卫星影像（A3/A2），标注片区边界、社区边界、主要道路 | 已有 |
| 小区名单 | 60个老旧小区清单，按社区分组，标注地址 | 已有 |
| POI点位图 | 168个公共服务设施点位，按类别着色 | 已有 |
| 控规图纸 | 土地利用规划图、道路交通规划图 | 已有（2019版） |
| 体检报告摘要 | 关键指标打印核心页 | 已有 |
| 踏勘记录表 | 小区/建筑/设施各一套模板 | 需准备 |
| 拍照设备 | 手机/相机+充电宝 | 自备 |
| 测量工具 | 卷尺（5m）、激光测距仪（可选） | 自备 |

二、踏勘对象与内容

（一）老旧小区（重点，60个）

首先要获得清单，按社区分组逐小区踏勘。

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 小区名称、地址、社区、建成年代、产权单位、占地面积 |
| 建筑状况 | 楼栋数、层数、结构、外墙、屋面、明显破损（疑似危房重点标记） |
| 基础设施 | 供水方式、排水（雨污分流/合流）、供电、燃气有无 |
| 道路交通 | 出入口、内部道路宽度、消防通道、停车方式、停车位 |
| 公共服务 | 养老、托幼、健身、文化活动、便利店、快递柜 |
| 环境卫生 | 垃圾分类、公厕、保洁、乱堆乱放、污水外溢 |
| 消防安全 | 消防通道、消防栓、灭火器、电动车充电、电线私拉 |
| 适老化 | 无障碍设施、扶手、坡道、楼道照明 |
| 物业管理 | 有无物业、物业用房、门卫、物业费、业委会、监控 |
| 居民意愿 | 随机询问2-3户：改造意愿、最希望改什么、出资意愿 |

（二）老旧厂区/工业遗产（6处）

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 厂区名称、位置、占地面积、建筑面积、产权单位 |
| 建筑状况 | 厂房结构、层数、年代、质量、是否闲置 |
| 利用现状 | 当前用途、出租情况、经营状况 |
| 改造潜力 | 层高、跨度、结构安全、可改造方向 |
| 历史价值 | 有无工业遗产价值、特色建构筑物 |

（三）公共服务设施（168个POI）

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 教育设施 | 幼儿园、小学、中学是否真实存在、规模、学位、是否对外开放 |
| 医疗设施 | 医院、社区卫生中心、诊所位置、服务范围 |
| 养老设施 | 养老院、日间照料中心位置、床位数、运营情况 |
| 文体设施 | 文化活动中心、体育场馆、健身场地位置和使用情况 |
| 商业服务 | 菜市场、超市、便利店位置、经营状况 |
| 交通设施 | 公交站点、公共停车场位置、泊位数量 |

（四）市政基础设施

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 道路交通 | 道路等级、宽度、路面状况、交叉口、拥堵点 |
| 停车设施 | 路内停车、公共停车场、小区停车矛盾 |
| 给水排水 | 管网老化、积水点、内涝点 |
| 燃气电力 | 管网走向、调压站、变电站 |
| 环卫设施 | 垃圾收集点、公厕、转运站 |

（五）历史文化资源

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 历史建筑 | 3处历史建筑（惜字塔、渡口公房、原基建队办公楼）现状、保护情况 |
| 铁路工业遗产 | 老火车站站房、铁路线、仓库等遗存现状 |
| 历史街巷 | 特色街巷格局、传统风貌建筑 |
| 古树名木 | 有无古树、位置、生长状况 |

（六）滨水空间与生态绿地

| 调查类别 | 具体调查内容 |
| --- | --- |
| 湘江西岸 | 岸线现状、亲水性、防洪堤、滨水空间利用 |
| 公园绿地 | 现有公园、街头绿地位置、面积、使用情况 |
| 铁路沿线 | 铁路沿线空间利用、防护绿地 |

第四部分  调研流程与注意事项

一、调研总体流程

| 阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 前期准备（1-2天） | 收集已有资料、打印图纸名单、准备记录表、预约部门和街道社区 |
| 部门函调（3-5天） | 向主要部门发正式函调，同步网络补充，跟踪回复 |
| 街道社区座谈（2-3天） | 3个街道+4个社区座谈，当天整理纪要 |
| 现场踏勘（5-7天） | 按社区分区，老旧小区逐小区踏勘，设施逐点核实 |
| 资料整理（2-3天） | 汇总台账、对比差异、电话补充、形成成果 |

以上事项可以交叉作业。总时间控制在一周左右。

二、部门走访注意事项

● 提前电话预约，带项目介绍信和资料清单

● 正式函调加盖公章，明确回复时限和联系人

● 重点关注数据的年份、口径、范围

● GIS/CAD矢量数据务必索要原始文件，不要只要截图

● 人口数据区分户籍/常住/居住，年份要一致

● 控规数据确认版本和是否已批复

● 能当场拷贝的数据当场拷贝

● 离开前确认联系人姓名和电话

三、街道社区座谈注意事项

● 提前对接，明确座谈时间、参加人员、内容

● 人口数据追问到社区级别，不要只要街道汇总

● 小区清单逐社区核对，注意"有名无实"和"有实无名"

● 居民意愿多问"为什么"，了解真实诉求

● 当天整理纪要，24小时内发给对方确认

● 与社区保持良好关系，后续踏勘需要带路协调

四、现场踏勘注意事项

● 安全第一：不进入危险建筑，注意头顶脚下

● 拍照规范：每个小区至少4张（入口、整体、典型问题、周边），照片命名含小区名

● 位置记录：用GPS或GIS平台记录每个调查点经纬度

● 疑似危房重点标记：位置、照片、破损情况

● 公共服务设施核实：是否真实存在、是否开放、服务半径

● 不要只看主干道，深入背街小巷和小区内部

● 遇到居民询问耐心解释，不随意承诺

● 厂区/铁路区域注意安全，不擅自进入生产区

● 每天踏勘结束立即整理照片和记录

● 与已有资料不符的当场拍照，后续核实

五、数据质量控制

● 所有数据标注来源、年份、口径

● 人口数据统一口径，不一致的标注

● 面积数据统一单位，GIS实测与官方有差异时说明

● 现场核实数据优先级高于书面资料

● 照片分类存储，文件名含日期和地点

● 关键数据两个以上来源交叉验证

● 不确定的数据标注"待核实"，不凭猜测填入

第五部分 附件

一、调研表格模板说明

本手册配套提供街道社区调研表格模板，包含通知正文及4张标准化调研表格，可直接用于梧桐、肖家园、菱角山3个街道及白竹亭、又一村、活龙井、文昌阁4个社区的调研填报。

二、配套表格清单

| 序号 | 表格名称 | 指标数 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区楼栋问题统计表 | 24项 | 各小区 |
| 2 | 小区配套设施问题统计表 | 22项 | 各小区 |
| 3 | 社区配套设施统计表 | 15项 | 各社区 |
| 4 | 街道配套设施问题统计表 | 14项 | 各街道 |

三、表格模板获取方式

本调研表格模板以Word文档形式单独提供，文件名称为《老火车站片区_街道社区调研表格模板.docx》，与本指导手册一同归档。

文件包含：①调研工作通知正文；②小区楼栋问题统计表；③小区配套设施问题统计表；④社区配套设施统计表；⑤街道配套设施问题统计表。

四、使用说明

本表格模板由项目组根据湘乡市城市体检调研表格模板改编，表头保留"体检内容/体检指标/指标填报"等原表述（本项目包含城市体检、片区策划、实施方案等多方面内容）。

各街道社区填报时，请根据实际情况如实填写，不确定的数据标注"待核实"，不凭猜测填入。填写完成后，请街道社区盖章确认，作为调研成果的重要组成部分。